Администрация

Большемурашкинского муниципального района

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.03.2014г.                                                                     № 175

Актуализированная версия

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных  программ

Большемурашкинского муниципального района

(с изменениями от  21.03.2014 г. № 175, от 11.08.2014г. № 596, от 19.12.2014г. № 974, от 29.12.2015г. №647,  от 17.08.2016г. №397, от 08.08.2017г. № 374, от 11.05.2018г. № 207, от 17.09.2018 № 363)

В связи с переходом с 2015 года на новый инструмент программного планирования – муниципальные программы, и в целях совершенствования программно-целевого планирования       администрация       Большемурашкинского       муниципального       района   п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района  Р.Е.Даранова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

5. Порядок, утверждаемый настоящим постановлением, применяется к правоотношениям, возникающим при утверждении муниципальных программ Большемурашкинского района, необходимых для формирования районного бюджета на 2015 и последующие годы.

6. Управлению делами администрации района обеспечить опубликование настоящего постановления.

Глава администрации района                                                                               Н.А.Беляков

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Большемурашкинского

муниципального района

от 21.03.2014 г.  №  175

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОЛЬШЕМУРАШКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  (далее - Порядок)

Актуализированная версия (с изменениями от 21.03.2014 г. № 175, от 11.08.2014г. № 596,

от 19.12.2014г. № 974, от 29.12.2015г. № 647,   от 17.08.2016г. № 397, от 08.08.2017г. № 374, от 11.05.2018 г. № 207, от 17.09.2018 № 363)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района, а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Разработка и реализация муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района (далее - муниципальная программа) осуществляется структурными подразделениями или уполномоченными должностными лицами, определенными администрацией Большемурашкинского муниципального района в качестве муниципального заказчика - координатора муниципальной программы (далее - муниципальный заказчик - координатор), совместно с соисполнителями муниципальной программы (далее - соисполнители).

1.3. Муниципальная программа разрабатывается на весь период реализации и может включать в себя подпрограммы.

1.5. Мероприятия муниципальной программы не могут дублировать мероприятия других муниципальных программ.

II. Основные понятия и определения, используемые  в настоящем Порядке

2.1. Муниципальная программа Большемурашкинского муниципального района (далее - муниципальная программа) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эффективное решение задач социально-экономического развития Большемурашкинского муниципального района.

2.2. Подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма) - комплекс мероприятий, взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам, выделенный исходя из масштаба и сложности задач, решаемых в рамках муниципальной программы.

2.3. Перечень муниципальных программ (далее - Перечень) - перечень, содержащий сведения о муниципальных программах Большемурашкинского района.

Перечень муниципальных программ содержит:

а) наименование муниципальной программы;

б) наименование муниципального заказчика - координатора муниципальной программы;

в) наименование соисполнителей муниципальной программы;

г) реквизиты нормативных правовых актов, утверждающих муниципальную программу и изменения к ней.

2.4. Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы - структурные подразделения или уполномоченные должностные лица, определенные ответственными в соответствии с Перечнем и обладающие соответствующими полномочиями.

Муниципальный заказчик-координатор муниципальной программы обеспечивает координацию деятельности участников муниципальной программы в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативно-правовыми актами Большемурашкинского района, утвержденными в целях реализации муниципальных программ.

2.5. Соисполнители муниципальной программы – структурные подразделения администрации Большемурашкинского района Нижегородской области, другие организации, участвующие в разработке, реализации и оценке эффективности реализации муниципальной программы. Соисполнители муниципальной программы обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции.

2.6. Годовой отчет по исполнению муниципальной программы - отчет, составленный муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы по итогам каждого года ее реализации.

2.7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы - оценка исполнения бюджетных ассигнований и достижения запланированных индикаторов.

2.8. Индикатор достижения цели - количественно выраженный показатель, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

2.9. Непосредственный результат - характеристика (в числовом выражении) объема реализации мероприятий муниципальной программы.

III. Требования к структуре и содержанию муниципальных программ

3.1. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- соответствия стратегическим целям, определенным приоритетами развития района;

- соответствия аналогичным государственным программам Нижегородской области и Российской Федерации (при наличии);

- установления измеримых результатов их реализации (индикаторов и непосредственных результатов).

3.2. Муниципальная программа должна:

- быть направлена на решение актуальных проблем;

- быть обоснованной по потребности в ресурсах и структуры источников для достижения целей муниципальной программы, возможности привлечения средств внебюджетных источников и других бюджетов для реализации мероприятий муниципальной программы;

- содержать индикаторы достижения целей;

- иметь эффективный механизм реализации, управления реализацией и контроля за ходом выполнения муниципальной программы;

- иметь оценку эффективности реализации муниципальной программы;

- соответствовать полномочиям, функциям муниципального заказчика- координатора, соисполнителей.

3.3. Муниципальная программа содержит:

а) паспорт муниципальной программы (по форме, в соответствии с п.1 приложения 1 к Порядку);

б) текстовую часть программы, которая содержит:

- характеристику текущего состояния соответствующей сферы, формулировку основных проблем, описание основных целей и задач муниципальной программы;

- индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов, характеризующие выполнение целей и задач муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению за счет средств районного бюджета муниципальной программы;

- информацию по ресурсному обеспечению за счет всех источников финансирования муниципальной программы;

в) перечень мероприятий муниципальной программы (по форме, в соответствии с п.3  приложения 1 к Порядку);

г) подпрограммы, реализуемые в составе муниципальной программы;

е) условия предоставления субсидий бюджетам сельских и городского поселений, включая уровень софинансирования из местного бюджета (в случае, если муниципальной программой предусмотрено предоставление субсидий из районного бюджета бюджетам поселений Большемурашкинского района).

IV. Полномочия муниципального заказчика-координатора

и соисполнителей при разработке и реализации муниципальных программ

4.1. Муниципальный заказчик-координатор:

а) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в установленном порядке в администрацию Большемурашкинского района, а также координацию деятельности соисполнителей муниципальной  программы;

б) рассматривает предложения соисполнителей о корректировке муниципальной программы и выносит на рассмотрение администрации Большемурашкинского района предложения по корректировке муниципальной программы;

в) организует реализацию муниципальной программы, готовит предложения о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим Порядком требованиями и несет ответственность за достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы, а также конечных результатов ее реализации;

г) представляет комитету по управлению экономикой  и финансовому управлению сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;

д) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

е) по итогам года проводит оценку эффективности мероприятий муниципальной программы, а также подпрограмм, обеспечивает внесение отчетных данных по программе и размещает отчет об оценке эффективности реализации муниципальной программы в реестре документов стратегического планирования на федеральном государственном портале ГАСУ «Управление» в срок до 1 мая ежегодно;

ж) подготавливает полугодовой и годовой отчеты и представляет их в комитет по управлению экономикой, финансовое управление администрации Большемурашкинского района.

4.2. Соисполнители:

а) обеспечивают разработку и реализацию подпрограмм и мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции;

б) предоставляют в части своей компетенции предложения муниципальному заказчику-координатору по корректировке муниципальной программы;

в) представляют муниципальному заказчику-координатору информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

V. Формирование и утверждение муниципальной программы

5.1. Формирование муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района.

Проект перечня формируется комитетом по управлению экономикой совместно с финансовым управлением  администрации Большемурашкинского муниципального района.

5.2. Разработка проекта муниципальной программы производится муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями.

5.3. Структура и содержание муниципальной программы должны соответствовать требованиям, изложенным в настоящем Порядке.

5.4.  Проект муниципальной программы проходит согласование с финансовым управлением и комитетом по управлению экономикой администрации района.

5.4. Проект муниципальной программы, разрабатываемой впервые, выносится на общественное обсуждение путем его размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте администрации Большемурашкинского  муниципального района с одновременным его размещением в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в государственной автоматизированной информационной системе «Управление», с предоставлением участникам общественного обсуждения возможности направления замечаний и предложений в электронном виде в течение 15 календарных дней со дня размещения текста проекта муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Муниципальный заказчик-координатор после общественного обсуждения предоставляет  проект муниципальной программы с учетом результатов общественного обсуждения  в комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского муниципального района.

5.5. Муниципальные программы вносятся на рассмотрение администрации Большемурашкинского муниципального района до внесения проекта районного бюджета района на очередной финансовый год и плановый период  и утверждаются до начала финансового года. Нормативные правовые акты, определяющие механизмы осуществления финансирования мероприятий муниципальной программы, утверждаются до начала финансового года.

5.6. Муниципальные программы утверждаются постановлением администрации Большемурашкинского муниципального района.

5.7. Муниципальная программа является документом стратегического планирования и подлежит официальному опубликованию.

5.8. Муниципальный заказчик-координатор обеспечивает размещение утвержденной муниципальной программы на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также одновременно посредством формирования электронной формы уведомления в информационной системе ГАС «Управление» в разделе Реестр документов стратегического планирования в течение 10 рабочих дней со дня утверждения муниципального правового акта.

В случае внесения изменений в муниципальную программу, муниципальный заказчик-координатор в течение 10 рабочих дней со дня утверждения размещает муниципальный нормативный правовой  акт  на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также одновременно посредством формирования электронной формы уведомления в информационной системе ГАС «Управление» в разделе Реестр документов стратегического планирования без проведения общественного обсуждения.

5.9. Руководители структурных подразделений Большемурашкинского муниципального района Нижегородской области, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами, несут ответственность за достоверность и своевременность представления информации для государственной регистрации документов стратегического планирования.

VI. Финансовое обеспечение муниципальной программы

6.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств Большемурашкинского района осуществляется за счет бюджетных ассигнований районного бюджета. Распределение средств районного бюджета на реализацию муниципальных программ утверждается решением Земского собрания  о районном  бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6.2. Внесение изменений в муниципальные программы является основанием для подготовки проекта решения о внесении изменений в решение о районном бюджете на текущий финансовый год и плановый период.

6.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ в очередном финансовом году осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта районного бюджета и планирование бюджетных ассигнований.

6.4. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в форме капитальных вложений для муниципальных нужд, нужд муниципальных бюджетных учреждений муниципальных казенных учреждений и муниципальных автономных учреждений осуществляется в порядке, установленном органом местного самоуправления  в отношении адресной инвестиционной программы.

6.5. Расходы на обеспечение создания условий для реализации муниципальной программы (содержание аппарата управления органов местного самоуправления, являющихся муниципальными заказчиками-координаторами муниципальной программы)  указываются в подпрограмме «Обеспечение реализации муниципальной программы». Данная подпрограмма формируется в рамках каждой муниципальной программы.

Расходы на содержание аппарата управления органов местного самоуправления, являющихся соисполнителями муниципальной программы, относятся к непрограммных расходам и в муниципальную программу не включаются.

VII. Реализация и контроль за ходом выполнения  муниципальной программы

7.1. Текущее управление реализацией муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором, текущее управление реализацией подпрограмм муниципальной программы осуществляется муниципальным заказчиком-координатором совместно с соисполнителями в соответствии с их компетенцией.

7.2. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется по инициативе муниципального заказчика-координатора либо во исполнение поручений администрации Большемурашкинского района, в том числе по результатам мониторинга реализации муниципальных программ в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Муниципальный заказчик - координатор по согласованию с соисполнителями подготавливает проект решения администрации Большемурашкинского района о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их реализации, а также в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

7.4. Контроль за реализацией муниципальных программ осуществляет администрация Большемурашкинского муниципального района в лице главных распорядителей бюджетных средств по муниципальным программам.

VIII. Мониторинг реализации муниципальной программы и оценка ее эффективности

8.1. Мониторинг реализации муниципальной программы представляет собой периодическое наблюдение за ходом реализации муниципальной программы с помощью сбора информации по определенной системе показателей.

8.2. Процедуре мониторинга подлежат в обязательном порядке все муниципальные программы, реализуемые на территории Большемурашкинского муниципального района.

8.3. Соисполнители муниципальной программы представляют муниципальному заказчику-координатору:

- ежегодно, в срок до 10 июля по итогам полугодия и в срок до 1 марта по итогам года, информацию о финансировании и ходе реализации муниципальной программы.

8.4. Муниципальный заказчик-координатор на основании информации соисполнителей представляет в комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского района в бумажном и электронном виде ежегодно, в соответствии с Приложениями 2 и 3 к Порядку:

- в срок до 20 июля, по итогам полугодия, сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальной программы;

- в срок до 1 апреля года, по итогам года, годовой отчет о финансировании, итогах реализации и оценке эффективности муниципальной программы.

Муниципальный заказчик-координатор осуществляет деятельность по мониторингу и контролю за  реализацией документов стратегического планирования, зарегистрированных в реестре федерального  государственного портала  ГАС «Управление»  в сроки, указанные в подпункте  е) пункта 4.1 Порядка.

Для заполнения данных в закрытой части портала ГАС «Управление» муниципальный заказчик-координатор назначает ответственного за размещение в федеральной  информационной  системе  стратегического планирования. С этой целью структурное подразделение обеспечивает ответственному лицу доступ  к  ГАС «Управление» с использованием электронной цифровой подписи. Ответственный наделяется полномочием осуществлять действия по регистрации, внесению изменений, отчетов о ходе реализации документов стратегического планирования в Единой системе идентификации и аутентификации федеральной  информационной  системы  стратегического планирования.»

8.5. Финансовое управление администрации Большемурашкинского муниципального района:

- ежегодно,  в срок до 20 июля, по итогам полугодия  и в срок до 1 марта  по итогам года, представляет в комитет по управлению экономикой информацию о кассовых расходах районного бюджета на реализацию муниципальных программ;

8.6. Комитет по управлению экономикой администрации Большемурашкинского муниципального района на основании данных муниципальных заказчиков - координаторов:

- ежегодно, в срок до 10 августа по итогам полугодия, готовит сводный отчет о финансировании, итогах реализации муниципальных программ;

- ежегодно, до 1 апреля года, следующего за отчетным, готовит отчет о выполнении муниципальных программ и сводный годовой доклад о ходе реализации  и  оценке эффективности муниципальных программ за отчетный период и размещает на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  с одновременным размещением на федеральном государственном портале ГАСУ «Управление».

8.7. Итоги реализации муниципальной программы при необходимости заслушиваются на заседании администрации района.

Информация к заседанию готовится муниципальным заказчиком-координатором муниципальной программы совместно с соисполнителями на основании годового отчета.

8.8. Оценка планируемой эффективности производится муниципальным заказчиком-координатором как в целом по программе, так и по каждой подпрограмме в отдельности ( при ее наличии).

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы) представляет собой алгоритм критериев фактической эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы (подпрограммы), и должна быть основана на результативности муниципальной программы (подпрограммы)  с учетом объема ресурсов, направленных на ее реализацию, и на успешном выполнении запланированных на период ее реализации  индикаторов и непосредственных  результатов.

В  качестве основных критериев эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы)   используются следующие  критерии, которые рассчитываются в соответствии с приложением 3 к Порядку:

К1 – выполнение плановых объемов финансирования и привлечение дополнительных средств для реализации муниципальной программы (подпрограммы);

К2 – достижение целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы);

К3 – степень выполнения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

Оценка эффективности муниципальной программы (подпрограммы)  (R) рассчитывается на основе полученных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов  (Z)  по следующей формуле:

R = (K1 x Z1) + (K2 x Z2) + (K3 x Z3)

Результативность оценки реализации муниципальных программ (подпрограммы)     определяется по следующим значениям:

| Численное значение оценки эффективности (R) в баллах | Результативность оценки реализации муниципальных программ (подпрограммы) |
| --- | --- |
| От 7,5 баллов и выше | Высокая |
| От 5 до 7,5 баллов | Средняя |
| От 3,5 до 5 баллов | Удовлетворительная |
| Ниже 3,5 баллов | Низкая (неудовлетворительная) |

При оценке критерия К2 достижения целевых индикаторов муниципальной программы (подпрограммы), рассчитывается по следующим формулам:

- для индикаторов, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений планового значения индикатора:

фактическое  значение индикатора  разделить на плановое  значение;

- для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений планового значения индикатора:

плановое  значение разделить на  фактическое  значение индикатора

Оценка эффективности муниципальных  программ в целом рассчитывается как среднеарифметическое значение критериев  всех подпрограмм.

8.9.   По результатам оценки эффективности муниципальных программ администрацией района не позднее, чем за два месяца до дня внесения проекта решения Земского собрания может быть принято одно (несколько) из следующих решений:

- о целесообразности продолжения муниципальных программ:

- о доработке муниципальных программ;

- о сокращении на очередной финансовый год и плановый период бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;

- о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Большемурашкинского

муниципального района

Макет муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района

1. Паспорт муниципальной программы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Большемурашкинского муниципального района

Таблица 1.

| Муниципальный заказчик-координатор программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Этапы и сроки реализации программы |  |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств районного бюджета (в разбивке по подпрограммам) |  |
| Объемы и источники финансирования в целом по программе, в том числе с разбивкой по источникам и по годам |  |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов |  |

Объем финансирования денежных средств, в том числе бюджетных ассигнований, указывается в тысячах рублей. Указывается общий объем денежных средств, в том числе бюджетных ассигнований по муниципальной программе в целом, а также по каждой подпрограмме муниципальной программы по годам реализации муниципальной программы.

2. Текстовая часть муниципальной программы составляется  в соответствии с п.3.3 подпункт б) Порядка.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Таблица 2.

| Цель, задачи, направления деятельности, Наименование мероприятия Программы (Подпрограммы) | Катего-рия рас- ходов (капвло-жения, НИОКР и прочие расходы) | Срок исполне-ния (годы реализа-ции) | Объем финансиро- вания - всего, в т.ч. по бюджетам (тыс. руб.) | В том числе по годам | Исполни-тели, ответст-венные за реализа-цию меро-приятия | Ожидаемые результаты (целевые индикаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | … … | Всего |  |  |
| 1. |  |  | - местный - областной - федеральн. - внебюдж.ф. -прочие ист. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  | - местный - областной - федеральн. - внебюдж.ф. -прочие ист. |  |  |  |  |  |  |  |
| …. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: | по каждому разделу |
| Всего: | по Программе (Подпрограмме) |

4. Подпрограммы муниципальной программы

3.1. Для подпрограмм муниципальной программы, в муниципальную программу включается их перечень, паспорта и текстовые части.

3.2. Подпрограмма (при наличии) является неотъемлемой частью муниципальной программы и формируется с учетом согласованности основных параметров подпрограммы и муниципальной программы.

Требования к заполнению подпрограммы аналогичны требованиям, предъявляемым к заполнению муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности муниципальных

программ Большемурашкинского

муниципального района

Отчет по результатам реализации мероприятий муниципальных программ в разрезе подпрограмм (при их наличии)

Раздел 1 отчета  включает в себя таблицу 1 и  таблицу 2.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (подпрограммы)

на _________________ 20 ___ года

Таблица 1

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий Программы (подпрограммы) | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | план (по источникам финансирования), тыс. руб. | фактическое финансирование (по источникам), тыс. руб. | Отклонение * |
|  |  | Местный бюджет | Областной бюджет | … | … | Местный бюджет | Областной бюджет | … | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| … и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<*> В обязательном порядке приводится обоснование причин выявленных отклонений.

Таблица 2

| Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприя-тий Программы (Подпрограммы) | Испол- нитель | Индикаторы достижения цели |
| --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (индиикатора достижения цели) | Ед. изм. | план | факт | отклонение | Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели/ непосредственного результата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| … и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

Раздел 2 отчета включает текстовую часть:

- описание результатов реализации наиболее значимых мероприятий программ и подпрограмм;

- перечень нереализованных или реализованных частично мероприятий программ и подпрограмм (из числа предусмотренных к реализации в отчетном году) с указанием причин их реализации не в полном объеме;

- анализ факторов и мер, повлиявших на их реализацию;

- сведения о достижении плановых значений индикаторов достижения целей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты);

- сведения о достижении оценки планируемой эффективности муниципальной программы;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

Раздел 3 отчета. Информация об изменениях, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу (при наличии)

Раздел должен содержать перечень изменений, внесенных ответственным исполнителем в муниципальную программу, их обоснование и реквизиты соответствующих постановлений администрации Большемурашкинского муниципального района.

Раздел 4 отчета. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы.

В случае отклонений от плановой динамики реализации муниципальной программы в годовой отчет включаются предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы и их обоснование.

При необходимости комитет по управлению экономикой запрашивает у муниципального заказчика-координатора муниципальной программы дополнительную информацию, необходимую для проведения мониторинга муниципальной программы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Большемурашкинского муниципального района

РАСЧЕТ КРИТЕРИЕВ

оценки эффективности муниципальной программы

- Расчет критерия К1 «Выполнение плановых объемов финансирования и привлечения дополнительных средств для реализации муниципальной программы» производится в соответствии с таблицей 1 по следующей формуле:           К1 = К1.1 + К1.2

Таблица 1

| Критерии | Значения весового коэффи-циента | Формулировка критериев | Градации | Баль-ные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К1 | К1.1 | Z1 = 0,2 | Отношение общего фактического объема исполнения финансирования муниципальной программы за счет средств районного бюджета за отчетный период ее реализации к объему, предусмотренному в уточненном плане бюджетных ассигнований | более 95 % | 8 |
|  |  |  |  | 76% - 95 % | 6 |
|  |  |  |  | 51% - 75 % | 4 |
|  |  |  |  | 40% - 50 % | 2 |
|  |  |  |  | менее 40 % | 0 |
|  | К1.2 |  | Доля внебюджетных источников в общем объеме финансирования муниципальной программы за отчетный период | 50 % и более | 1,5 |
|  |  |  |  | Менее 50 % | 0,5 |
|  |  |  |  | 0 % | 0 |

- Расчет критерия  К2  «Достижение целевых индикаторов муниципальной программы»:

Таблица 2

| Критерий | Значения весового коэф-фициента | Формулировка критериев | Градации | Баль-ные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К2 | Z2= 0,5 | Степень достижения индикаторов целей (Процент выполнения планового значения индикаторов целей (средний)) | более 95 % | 10 |
|  |  |  | 86% - 95 % | 8 |
|  |  |  | 76% - 85 % | 6 |
|  |  |  | 66% - 75 % | 4 |
|  |  |  | 50% - 65 % | 2 |
|  |  |  | менее 50 % | 0 |

- Расчет критерия  К3  «Степень выполнения мероприятий муниципальной программы»:

Таблица 3

| Критерий | Значения весового коэф-фициента | Формулировка критериев | Градации | Баль-ные оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| К3 | Z3= 0,2 | Степень выполнения мероприятий муници-пальной программы в отчетном периоде (Отношение количества выполненных мероприятий к их общему количеству) | более 95 % | 10 |
|  |  |  | 86% - 95 % | 8 |
|  |  |  | 76% - 85 % | 6 |
|  |  |  | 66% - 75 % | 4 |
|  |  |  | 50% - 65 % | 2 |
|  |  |  | менее 50 % | 0 |